**Оценка результатов реализации программы**

**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Преображенского сельского поселения»** за **2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммногомероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование показателя | ед.изм. | плановое значение | фактическоезначение | отклонение | плановое значение | фактическоезначение | отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация в границах территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2019 год | Снижение затрат бюджета Преображенского сельского поселения на возмещение части затрат при применении регулируемых государственных цен при предоставлении услуг населению | % | 5 | 0 | -5 |  | 1486,99432 | 1486,99432 | 0 | 0 |
| 2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда | 2019 год | Уборка снега | Тыс.м2 | 180,0 | 180,0 | 0 | 0 | 996,36589 | 996,36589 | 0 | 0 |
| 3. | Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования | 2019год | Паспортизация дорог | км | 12,4 | 12,4 | 0 | 0 | 99,42042 | 99,42042 | 0 | 0 |
| 4. | Расходы на содержание территории | 2019 год | Уборка мусора и тополей на территории поселения | Тыс.руб | 90,90127 | 90,90127 | 0 | 0 | 90,90127 | 90,90127 | 0 | 0 |
| 5. | Расходы на содержание мест захоронения(кладбищ) | 2019 год | Ограждение клабища | км | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 6. | Расходы на освещение улиц | 2019 год | Снижение энергоемкости объектов уличного освещения | % | 5 | 0 | -5 | -98 | 348,32835 | 292,73839 | -55,58996 | 0 |

Директор программы В.Н Божко

**Расчет**

 **итоговой оценки состояния целевых индикаторов программы**

**«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение эффективности Преображенского сельского поселения»**

за **2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора (в баллах) |
| 1 | 2 |
| Снижение затрат бюджета Преображенского сельского поселения на возмещение части затрат при применении регулируемых государственных цен при предоставлении услуг населению  | 1 |
| Уборка снега  | 1 |
| Паспортизация дорог | 1 |
| Уборка мусора и тополей на территории поселения | 1 |
| Содержание мест захоронения(кладбищ) | 1 |
| Снижение энергоемкости объектов уличного освещения | 1 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 6 |